Consultoria e Sistemas Informáticos Ltda

Gerenciamento de Configuração
Versão 2.0
ORGANIZACIONAL

Sumário

#

# Plano de Gerenciamento de Configuração
## Introdução
O Plano de Gerenciamento de Configuração descreve todas as atividades do Gerenciamento de Controle de Configuração e Mudança que serão executadas durante o ciclo de vida dos projetos desenvolvidos na organização. Suas atividades envolvem identificar a configuração do software, manter sua integridade durante o projeto e controlar sistematicamente as mudanças.
### Definições, Acrônimos e Abreviações
Termo	Significado
GC	Gerência de Configuração
Baseline	Conjunto de itens de configuração que conseguiram um estado comprovado de estabilidade.
BCK	Arquivos de Backup
SH	Scripts do SO Linux
BAT	Scripts do SO Windows
DUMP	Arquivos de backup SVN ou MySQL

# Gerenciamento de Configuração de Software
## Ferramentas, Ambiente e Infra-estrutura
As ferramentas a serem utilizadas para a gerência de configuração:
Ferramenta	Tipo	Descrição
Subversion	Controle de Versão	Sistema de controle de versão.
TortoiseSVN	Acesso ao repositório	Cliente para o Subversion integrado ao Windows.
RabitVCS	Acesso ao repositório	Cliente para o Subversion para Linux.

### Configuração do software – Ferramentas do ambiente de desenvolvimento
Tipo	Ferramenta
Sistema Operacional (Desenvolvimento)	Windows 10 64 Bits / Debian 9 64 bits
Cronograma	Microsoft Project / Project Libre
Planilha	Microsoft Office Excel / Libre Office Calc
Editor de Texto	Microsoft Office Word / Libre Office Write
Antivírus	Avira
Controle de Versão	TortoiseSVN / RabbitVCS
Plataforma de Desenvolvimento DotNet	Visual Studio
Banco de Dados	MySQL / Oracle
Relatórios	ItextSharp / iReport
Maquina Virtual	Citrix Xen Server / VirtualBox
Comunicação (Texto / Voz / Vídeo)	Skype
Gerenciamento MySQL	DBForge / Dbeaver
Plataforma de Desenvolvimento JAVA	Eclipse JEE / NetBeans
FTP	FileZila
Navegador	Google Chrome / Firefox / Internet Explorer
PDF	Adobe Reader / PDF Studio Viewer
Editor de textos	NotePad++ / Geany
VPN	OpenVPN
Geração de PDF	PDFCreator
Teste Serviços Web	SoapUI
Gerenciamento Oracle	PL SQL Developer / DBeaver
Modelagem / Diagrama	Bizagi / Modelio

### Estrutura do Ambiente
Ambiente	Descrição	Transição
Desenvolvimento	O ambiente de desenvolvimento é criado na máquina do desenvolvedor para atender os projetos da empresa	O componente atingirá a maturidade quando os requisitos forem supridos e testados pelos desenvolvedores através dos testes unitários.
Integração	A integração é realizada pelo analista de sistema / desenvolvedor no ambiente de desenvolvimento	Quando a comunicação entre os módulos atinge um estágio satisfatório de funcionamento, ou seja, não deverão existir erros de integração entre os subsistemas.
Homologação / Produção	É o ambiente onde o software será validado (testes) internamente e pelo cliente. Após a validação interna e externa, o software é enviado para o ambiente de produção	Quando o teste de homologação atinge um estágio satisfatório, ou seja, não deverão existir erros funcionais no software.

### Configuração das maquinas dos ambientes
QTD	Configuração Hardware	Configuração Software
12 / Processador: Core 2 Duo 1.80 GHz / Core i3 1.7 GHz / Core i5 2.5 GHz / 2/4/6/8/16GB Memória RAM / 160/320/500/750/1000 GB HD Interno		Windows 10 64 Bits / Debian 9 64 bits
		Microsoft Project / Project Libre
		Microsoft Office Excel / Libre Office Calc
		Microsoft Office Word / Libre Office Write
		Avira
		TortoiseSVN / RabbitVCS
		Visual Studio
		MySQL / Oracle
		ItextSharp / iReport
		Citrix Xen Server / VirtualBox
		Skype
		DBForge / Dbeaver
		Eclipse JEE / NetBeans
		FileZila
		Google Chrome / Firefox / Internet Explorer
		Adobe Reader / PDF Studio Viewer
		NotePad++ / Geany
		OpenVPN
		PDFCreator
		SoapUI
		PL SQL Developer / DBeaver
		Bizagi / Modelio

## Identificação da Configuração
### Artefatos
Sigla	Artefatos
CRO	Cronograma do Projeto
DAP	Documento de Anteprojeto
CVP	Checklist de Verificação do Projeto
DET	Documento de Especificação Técnica
DTE	Documento de Teste
REP	Relatório de Status do Projeto
ATA	Ata de reunião
ECU_RF	Especificação de Caso de Uso
PMSG	Padronização de Mensagens

### Estrutura de Diretórios
Diretório	SubDiretório	Artefatos
PROJETO / Documentos	Gerência de Projetos	Anteprojeto / Cronograma
	Implementação de Software	Especificação Técnica / Documento de Teste
	caso_uso	Caso de Uso
	banco_dados	Scripts de Banco de Dados
	padroes	Padronização de Mensagens
	recursos	Imagens, documentos, outros
	diagramas	Arquivos utilizados para gerar os diagramas
	Manual	Manuais de Usuário e Apresentações
	Solicitação de Mudança	Formulários de Solicitação de Mudança
PROJETO / Software		Fontes

Observação: Caso haja necessidade de incluir outros artefatos nos diretórios e/ou subdiretórios, estes devem ser comunicados ao responsável pelo repositório do projeto.
### Baselines do Projeto
As baselines serão definidas em três fases.

Marco [1]	ID do Marco	Itens de Configuração da Baseline
Definição de Requisitos	DEFREQ	Anteprojeto / Cronograma / Especificação Técnica
Arquitetura o projeto	DEFARQ	Anteprojeto / Cronograma / Especificação Técnica
Entrega Final	ENTFIM	Anteprojeto / Cronograma / Especificação Técnica / Fonte do sistema / Documento de Teste
[1] A junção da baseline de DEFREQ e DEFARQ é permitia, ou seja, a baseline de requisitos poderá ser criada junto com a baseline de arquitetura. Essa medida é para tratar projetos de pequena duração (até 2 semanas). Essa decisão fica a cargo do gerente do projeto

### Convenção para rotular baselines
<ID_MARCO>_<AAAAMMDD_HHMM>
Parte da Linha	Significado
<ID_MARCO>	ID do marco da baseline
<AAAAMMDD_HHMM>	Ano / Mês / Dia – Hora e Minuto da criação da baseline

Exemplo: DEFREQ_20150202_1530
### Documentação do Produto
No último dia de cada mês, deve ser realizada uma verificação em todos os projetos realizados no último mês que possuam requisitos e detalhes de arquitetura que devem ser atualizadas na documentação dos produtos da organização. Essa atualização será realizada em reunião entre o representante técnico e o gerente de cada projeto realizado.
Após a atualização da documentação, deve ser elaborada uma ata registrando decisões e problemas encontrados na atualização. Essa ata deve ser disponibilizada para equipe, juntamente com a nova versão de cada documento atualizado.
Caso a reunião não gere atualizações na documentação do produto, a ata da reunião deve detalhar o que foi avaliado e por que não houve atualização.
## Controle de Configuração e Mudança
### Processamento e Aprovação de Solicitações de Mudança
As solicitações de mudanças das Baselines serão realizadas através da ferramenta de chamados interna e/ou através de formulário padronizado preenchido pelo cliente.

## Configuração de Software
### Estratégia de backup
SERVIDOR	IP	DIA DA SEMANA	TIPO	SCRIPT / PROGRAMA	DESTINO	O QUE É BACKUPEADO
Firewall	192.168.50.1	sexta-feira	FULL	/backup/backup.firewall.sh	\\191.168.50.1\backup\FIREWALL	ARQUIVOS E PASTAS DO SERVIDOR
	201.17.24.49
SGBD	192.168.50.7	sexta-feira	FULL	Batch Script	\\192.168.50.5\pscsrj\bancos\MYSQL	DUMP DO BANCO DE DADOS
	10.32.137.6
SVN Windows	192.168.50.5	sexta-feira	FULL	Batch Script	\\192.168.50.5\pscsrj\svn	DUMP DO SVN
SVN Linux	192.168.50.16	sexta-feira	FULL	Shell Script	\\192.168.50.5\pscsrj\svn_linux	DUMP DO SVN
SRV-PSCS-AD	192.168.50.5	sábado	FULL	Cobian	\\192.168.50.5\g$\ARQUIVOS	ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DOS SERVIDORES

Os dados de backup são copiados para um hd externo que é entregue ao diretor da empresa para ser guardado externo as dependências da empresa